}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Felipe Vargas Alejandro Peña Camilo Muñoz |
| --- | --- |
| Rut | 20943303-6 20753240-1 19649849-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Digitalización de tienda de flores |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software Ciberseguridad Gestión y liderazgo de proyectos Minería de datos |
| Competencias | Modelamiento Base de datos Diseño y Gestión de requisitos Programación Web Gestión de Riesgos Arquitectura Integración de plataformas |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El problema que este proyecto busca solucionar es la venta informal y manual de arreglos de flores a través de una solución que modernice la gestión operativa del negocio y donde el cliente pueda manejar el flujo de trabajo en un entorno digital centralizado que utiliza una variedad de tecnologías, la realización de este proyecto permitirá aumentar el alcance de la tienda a nuevos clientes, facilitará el proceso de ventas y mejorará la toma de decisiones de negocio en base a la obtención y análisis de datos. Los principales beneficiados con la realización del proyecto serán los clientes esporádicos de las tiendas de diseño floral que son gente que se encuentra planificando eventos como cumpleaños, velorios, fiestas de gala, etc. También se encuentran los clientes habituales, como funerarias y agencias de organización de eventos. La tienda pertenece a la comuna de Padre Hurtado y en un inicio se busca que el negocio abarque solo al mercado de la región Metropolitana, con planes de expansión a futuro. La oportunidad se presentó de forma casual ya que el caso es cercano a uno de nuestros integrantes, vimos la ocasión de poner a prueba nuestras competencias en la realización de un proyecto informático a la vez que podemos ayudar a un conocido a llevar adelante su emprendimiento. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Desarrollar e implementar una web de comercio electrónico y de gestión interna (flujo del negocio), automatizando el control de inventario, optimizando y agilizando los procesos de venta, mejorando la calidad de experiencia de compra del cliente y mejorando la toma de decisiones del negocio. Implementación de tienda en línea con una interfaz intuitiva, segura y responsive, visualización de catálogo, personalización de arreglos florales y el procesamiento de pagos. Visualización de arreglos florales personalizados utilizando la generación de imágenes a través del uso de inteligencia artificial. Gestión de inventario a través de un módulo centralizado que registre entradas y salidas o alertas de stock en tiempo real. Autenticación y autorización por roles, módulo de acceso seguro, que personaliza el sistema según el perfil de usuario. Implementar módulo de métricas claves donde se realizará un proceso BI donde se analizarán los datos del negocio y se generarán métricas del stock, ventas, desempeño y detección de patrones y tendencias. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El caso seleccionado para el proyecto APT se relaciona con el perfil de egreso de la carrera al cumplir con los siguientes puntos: - La realización del proyecto implica diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica a problemas del área profesional. - Se aplican las capacidades analíticas de los integrantes para poder comprender y resolver las necesidades del cliente. - Se trabaja en colaboración para poder gestionar el proyecto informático. - El proyecto apunta a la innovación, integrando propuestas novedosas a problemas comunes. |
| Relación con los intereses profesionales | El caso ideal para elaborar durante el proyecto APT debería ser uno donde se cubran todos los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera y donde se trabaje con un cliente real dentro de un contexto real. El proyecto seleccionado cubre varios puntos dentro de nuestros intereses profesionales como lo son: - La inteligencia de negocios, que como ingeniero nos permite ir más allá de la construcción de sistemas técnicos y poder comprender el valor real que puedo llegar a generar al negocio. - La minería de datos, que ayuda a desarrollar técnicas orientadas a poder identificar patrones y relaciones, permitiéndonos obtener valor oculto dentro de grandes volúmenes de datos. - La programación web, que para el ingeniero desarrolla habilidades para diseñar sistemas escalables y seguros donde la experiencia del usuario es clave, es una de las competencias más solicitadas en el campo laboral. - Diseño de arquitecturas, ya que nos permite planificar la estructura general de un sistema antes de implementarlo, definiendo cómo se comunican sus componentes y así asegurar que la solución sea eficiente. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es posible desarrollarse en un tiempo aproximado de 3 meses con 2 horas diarias, dentro de los materiales requeridos, equipos informáticos, documentación del framework django, el uso de IA podría facilitar el desarrollo del proyecto al momento de realizar tareas repetitivas. Factores externos que dificultan el desarrollo sería la generación de imágenes mediante inteligencia artificial, ya que el modelo significa un gasto de recursos, una forma de solucionar este problema sería poder implementar un modelo gratuito. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | -Definir requerimientos. -Desarrollar sistema -Test de calidad y pruebas -Marcha Blanca |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Reunión inicial con el cliente. Definición de requisitos funcionales y no funcionales. Documentación del proyecto. Definición de la arquitectura, frameworks, bases de datos. Desarrollo módulo ventas. Desarrollo modulo tienda en línea. Desarrollo módulo ingreso por perfil de usuario. Desarrollo modulo imágenes inteligencia artificial. Desarrollo módulo administrativo. Desarrollo vista desempeño. Desarrollo gestión stock. Pruebas unitarias. Pruebas de integración. Pruebas del sistema. Pruebas de aceptación. Pruebas Funcionales y No Funcionales. Aceptación final. Cierre del proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. El tipo de metodología a utilizar será ágil Scrum, trabajando y entregando sprints cada 3 semanas para así entregar versiones funcionales del sistema de forma incremental. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. Product Owner -Felipe Vargas Scrum Master - Alejandro Peña Lead Developer - Camilo Muñoz

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Análisis del caso y visión del proyecto. | Una breve declaración que describe el objetivo a largo plazo del proyecto. Proporciona una dirección clara. | Permite alinear a todo el equipo y a los stakeholders en torno a un mismo objetivo antes de invertir esfuerzo de desarrollo, reduciendo el riesgo. |
| Avance | Mapas y backlogs | Herramientas visuales como Mapas Mentales y Mapas de Actores, y el crucial Product Backlog Priorizado, que es la única fuente de requisitos. |  |
| Avance | Épicas e historias de usuario | Requisitos desglosados en unidades funcionales. Las historias de usuario describen una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final. | Se traducen las necesidades del negocio en unidades de trabajo comprensibles, asegurando que cada funcionalidad desarrollada esté directamente conectada con una necesidad real del usuario. |
| Avance | Impact mapping y user story mapping | Técnicas de planificación visual para conectar las características del producto con los objetivos de negocio y organizar el flujo de trabajo del usuario. | Facilitan la priorización estratégica al hacer visible la relación entre objetivos de negocio, actores y funcionalidades, evitando que el equipo invierta tiempo en desarrollar features de bajo impacto mientras descuida las de alto valor. |
| Avance | Modelos de datos y arquitectura | Estos modelos no son un artefacto estático de una fase, sino que evolucionan continuamente. Se refinan en cada Sprint a medida que el equipo aprende más sobre el producto y la tecnología, adoptando un enfoque de diseño emergente. | Reducen el riesgo técnico del proyecto al anticipar decisiones estructurales críticas, evitando retrabajos costosos más adelante y garantizando que el sistema pueda escalar. |
| Avance | Sprint backlogs | El conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, junto con un plan para entregar el Incremento del Producto. El Scrumboard visualiza este trabajo. | Aportan trazabilidad y foco al trabajo del equipo durante cada iteración, permitiendo medir avance real, gestionar el alcance de forma controlada y detectar desviaciones tempranamente. |
| Final | Burndown chart | El conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, junto un gráfico que muestra la cantidad de trabajo pendiente en el backlog del Sprint. Se utiliza para seguir el progreso y predecir la finalización.con un plan para entregar el Incremento del Producto. El Scrumboard visualiza este trabajo. | Entrega visibilidad objetiva del progreso real versus el planificado, permitiendo al equipo y a los stakeholders tomar decisiones informadas y oportunas ante desviaciones. |
| Avance | Daily meeting | Una reunión corta diaria para que el equipo de desarrollo sincronice actividades y cree un plan para las próximas 24 horas. | Genera sincronización constante entre los miembros del equipo, permitiendo detectar bloqueos o desalineaciones de forma temprana y evitando que los problemas escalen o sean detectados demasiado tarde. |
| Avance | Registro de impedimentos | Una lista visible de los obstáculos que impiden al equipo progresar, que el Scrum Master ayuda a eliminar. | Aporta trazabilidad sobre los obstáculos que afectaron el desarrollo, permitiendo gestionar riesgos de forma proactiva. |
| Avance | Eventos claves | Ceremonias de Sprint: la Review para inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog, y la Retrospective para mejorar el proceso del equipo. | Entrega contexto histórico que justifica el rumbo tomado y facilita la evaluación del proceso completo. |

0

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseño y gestión de requisitos | Elaborar historias de usuario | Reunión con el cliente para definir sus necesidades, desarrollo de diagramas, historias de usuario. | Espacio físico o digital para llevar a cabo la reunión. | 2 semanas | Product Owner | Disponibilidad del cliente. |
| Gestión de proyectos informáticos | Definir herramientas de desarrollo. | Tipos de frameworks a utilizar, base de datos, tecnologías. | Documento digital indicando especificaciones. | 1 Semanas | Product Owner | Experiencia del equipo desarrollador. |
| Diseño de prototipos | Diseño experiencia de usuario. | Mockups, definir estándares para el front-end. | Software de diseño UI/UX. | 2 Semanas | Lead Developer | Experiencia de diseño UI. |
| Seguridad en sistemas computacionales | Módulo de control de acceso por roles | Dividir funcionalidades por perfil de usuario (cliente/ administrador). | Base de datos con librerías de roles definidas | 2 Semanas | Programador | Uso de librerías middleware de autenticación. |
| Programación web | Módulo gestión de productos (CRUD) | Crear un producto, eliminarse o modificar aspectos de este. | Frameworks backend. Librerías de imágenes | 2 Semanas | Programador | Patrón de diseño CRUD. |
| Programación web / Integración de plataformas | Módulo de tienda en línea | Desarrollo de catálogo de productos, implementación de pasarelas de pago. | API pasarela de pagos. | 3 Semanas | Programador | Ambientes de pruebas con pasarelas de pagos. Tiempo de respuesta con las APIs de pago. |
| Inteligencia de negocios / Big Data | Módulo de reportes | Vista de métricas claves, desempeño de productos, stock. | Software de inteligencia de negocios, power bi. | 1 Semanas | Lead Developer | Base de datos relacional bien estructurada. |
| Programación web | Módulo de eventos | Similar a modulo de tienda en linea, pero avanzado, mas personalizacion. | Datos operacionales de agencias de organización de eventos. | 2 Semanas | Lead Developer | Utilizar la base del módulo de tienda en línea |
| Integración de plataformas | Módulo implementación de agente IA | Implementar generación de imágenes con IA para modificar una imagen ya existente cambiando aspectos específicos del diseño floral. | API de agente IA generativa | 3 Semanas | Programador | Apis de IA con documentación y endpoints listos. Latencias, costos,consumo créditos API . |
| Calidad de software | Pruebas QA | Diseño y realización de pruebas de calidad (funcionales, no funcionales, humo, estrés) | Software de pruebas | 3 Semanas | Programador | Casos de uso e historias de usuario documentadas desde el inicio. |
| Gestión de proyectos | Desplegar sistema | Subir el sitio web a un servidor en internet para que el usuario pueda acceder. | Servicio de hosting web | 1 Semanas | Lead Developer | Automatización del despliegue |
| Gestión de riesgos | Plan de mantención | Entregar al cliente una guía de tareas periódicas para poder asegurar el correcto funcionamiento del sistema. | Documento indicando un futuro plan de mantención del hosting del sistema. | 2 Semanas | Product Owner | Documentación técnica generada a lo largo del desarrollo del proyecto. |
| Gestión de proyectos | Aceptación final y cierre del proyecto | Reconocimiento formal de la aprobación por parte del cliente sobre el cumplimiento del proyecto, el producto final es entregado al cliente. | Documento que indica la aprobación y cierre final del proyecto. | 1 Semanas | Product Owner | Cumplimiento de las historias de usuario aceptadas previamente, cliente satisfecho. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Elaborar historias de usuario | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definir herramientas de desarrollo. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño experiencia de usuario. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de control de acceso por roles |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo gestión de productos (CRUD) |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de tienda en línea |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de reportes |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de eventos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo implementación de agente IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X | X |  |  |  |  |
| Desplegar sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Plan de mantención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Aceptación final y cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.