SPRINT REVIEW – SPRINT 1

| Product Owner | Felipe Vargas |
| --- | --- |
| Scrum Master | Alejandro Peña |
| Equipo de Desarrollo | Camilo Muñoz, Alejandro Peña, Felipe Vargas |
| Cliente |  |

Objetivo del Sprint

Desarrollar el núcleo del sistema, incluyendo la arquitectura base, gestión del catálogo e inventario (CRUD de productos), ingreso/registro de usuarios con control por roles y la definición de la identidad visual del sitio web.

Incremento y Estado de Historias de Usuario

| Id Historia | Descripción Historia | Estado Final | Observaciones/ Demostraciones |
| --- | --- | --- | --- |
| EP1/H3 | Administración de productos | Hecho | Vistas de creación, edición e inventario integradas con el backend. |
| EP1/H1 | Implementar catálogo de productos | No hecho (80%) | Estructura visual no terminada. |
| EP7/H3 | Implementar Navbar | Hecho | Navbar implementado exitosamente. |
| EP2/H5 | Perfil de usuario y gestión de datos personales | Hecho | Formularios de edición de datos personales, se registra correctamente en la BD |
| EP7/H2 | Diseñar estructuras de vistas | No hecho (50%) | Se aplazó hasta el siguiente sprint por la mayor carga de diseño estimada. |
| EP2/H2 | Definir roles de usuarios y control de permisos en el sistema | Hecho | Estructura de permisos integrada e implementada en el backend. |
| EP2/H3 | Implementar registro de usuarios | Hecho | Formulario de registros implementados, autenticación en el backend. |
| EP2/H1 | Implementar inicio de sesión | No hecho (70%) | Inicio sesión implementado, inicio google no implementado. |

Indicadores de calidad del Sprint

-Porcentaje de Cumplimiento del Objetivo: Mide el porcentaje de historias y tareas completadas en comparación a las definidas para el Sprint Backlog.

|  | Definidas | Completadas | Porcentaje de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Historias | 8 | 6 | 75% |
| Tareas | 27 | 21 | 77,7% |

-Tasa de Defectos: Mide la cantidad de defectos (elementos que requieren de ajustes) detectados al momento de pasar historias a revisión en comparación a los puntos de esfuerzo totales del Sprint.

| Puntos de esfuerzo del Sprint | Defectos detectados | Tasa de Defectos |
| --- | --- | --- |
| 39 | 5 | 12,8% |

Demostración del incremento Funcional

EP1/H3 - Administración de productos:

-El admin en el formulario “Nuevo producto” cuando complete todos los campos obligatorios (nombre descripción, stock, disponible), se deberá mostrar un toast o modal indicando la “creación exitosa del producto”, registrando el producto en la base de datos, y redirigirlo a la vista general de los productos.

-El admin en el formulario “Nuevo producto” cuando se intenta dejar un campo obligatorio vacío o con un precio menor o igual a 0, el sistema no debe guardar los cambios y mostrar el error en los campos del formulario.

-El admin en al momento de visualizar los productos debe mostrar una tabla con los productos existentes y debe permitir filtrar o buscar productos por nombre.

-El admin al momento de darle a “editar” a un producto existente, el sistema carga el formulario del producto con los datos actuales (nombre, stock,precio, descripción, imagen)

EP7/H3 - Implementar Navbar:

Implementación de un navbar intuitivo y fácil de usar, con el logo del negocio, que muestre las secciones “inicio productos categorías” una barra de búsqueda un botón con un menú dropdown que muestre el icono perfil para redireccionar a iniciar sesión o registro, también que cuente con un botón de carrito de compra que demuestre los ítems del carrito.

EP2/H5 - Perfil de usuario y gestión de datos personales:

-El usuario debe de poder acceder a una vista de su perfil, donde podrá editar su información personal como desee. Para poder modificar el correo electrónico será necesario verificar la identidad del usuario a través de mensaje SMS o llamada al número asociado al perfil.

-Si al momento de realizar la compra el usuario no tiene dirección asignada, este se le redireccionará al campo editar perfil o en la misma vista de compra se abrirá un campo donde tendrá que ingresar sus datos de dirección.

EP2/H2 - Definir roles de usuarios y control de permisos en el sistema:

-Cuando un usuario inicia sesión con el rol “cliente” e intenta ingresar a una vista exclusiva de “admin” entonces el sistema tiene que denegar el acceso y debe redireccionar automáticamente a la página “inicio.html”

-Cuando un usuario inicia sesión con el rol “admin” este puede navegar por cualquier vista “admin” entonces el sistema debe permitirle el acceso y cargar la página sin restricciones.

EP2/H1 - Implementar registro de usuarios:

- El usuario tras hacer click en el botón 'registrarse’ debe de ser redirigido a una vista donde se le conceden dos opciones: registrarse con un formulario rellenando los campos correspondientes o registrarse utilizando Google. Tras completar el registro el usuario debe de poder acceder a la tienda y sus funciones, además debe de recibir un correo informando de su cuenta registrada.