Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actualmente, estamos trabajando en tareas correspondientes a las épicas 1, 2 y 7. Para el Sprint 1, se definió el siguiente Sprint Backlog: - EP1-H1: Implementar catálogo de productos (En proceso). - EP1-H3: Administración de productos (En revisión). - EP2-H2: Definir roles de usuario y control de permisos en el sistema (En proceso). - EP2-H3: Implementar registro de usuarios (En proceso). - EP7-H1: Definir los colores del negocio y la identidad de marca. - EP7-H2: Diseñar las estructuras de las vistas. Estas tareas se organizaron considerando las necesidades prioritarias del proyecto, distribuyendo las actividades entre los integrantes del equipo y realizando un seguimiento de su avance para cumplir con los objetivos establecidos para el sprint. |
| --- | --- |
| Objetivos | -Establecer un sistema de gestión de productos. -Diseñar e implementar la identidad visual. -Desarrollar e implementar la primera iteración de la plataforma web. -Definir y configurar usuarios y roles. -Desarrollar el núcleo de gestión y visualización del catálogo de productos. |
| Metodología | Agil Scrum |
| Evidencias de avance | Repositorio Github: contiene el código fuente del proyecto estructurado en ramas, commits periódicos y la trazabilidad de los módulos correspondientes a las épicas. Software de control de versiones en la nube, nos permite tener un respaldo, la colaboración sincronizada en los integrantes del equipo. Prototipos de interfaz: mockups visuales de las vistas principales del sistema. Demostrar el diseño para la experiencia de usuario, asegurando una navegación intuitiva y coherente. Tablero Scrum y Sprint Backlog: registro del tablero del seguimiento ágil con las tareas distribuidas.w Permite aplicar correctamente la metodología scrum mostrando trazabilidad, asignación de responsables y control de los hitos. |

2. Monitoreo del plan de trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable# | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
|  |  |  |  |  |  | En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada |  |
| Diseño y gestión de requisitos | Elaborar historias de usuario | herramienta digital de gestión visual de proyectos (Trello) | 2 Semanas | Product Owner | Las herramientas disponibles facilitan la asignación de responsables y prioridades. | En Curso | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Definir tecnologías de desarrollo | Documento digital donde se indican las tecnologías y herramientas necesarias para el proyecto | 1 Semana | Lead Developer | Sin observaciones | Completa | Sin ajustes |
| Diseño de prototipos | Diseñar experiencia de usuario | Software de diseño UI/UX | 2 Semanas | Lead Developer | Complicaciones al definir como el usuario interactúa con el sitio. | En Curso | Sin ajustes |
| Seguridad en sistemas computacionales | Módulo de control de acceso por roles | Librerías de roles definidas en la base de datos | 3 semanas | Product Owner | Uso de librerías externas para la autentificación (Middleware) | Ajustada | Se priorizo desarrollar todas las vistas antes del control de acceso. |
| Programación web | Módulo gestión de productos (CRUD) | Estructura backend que contemple: Modelo de clases y control de datos en vistas. | 2 semanas | Product Owner | Comprender el patrón de diseño CRUD | Completa | Sin ajustes |
| Programación Web / Integración de plataformas | Módulo de tienda en línea | Implementar API pasarela de pagos | 3 semanas | Scrum Master | Generar ambientes de prueba donde se implemente la pasarela de pagos. | En Curso | Sin ajustes |
| Inteligencia de negocios / Big Data | Módulo de reportes | Software de inteligencia de negocios, Power BI | 1 Semana | Scrum Master | Tener una base de datos relacional bien estructurada | No iniciado | Sin ajustes |
| Programación web | Módulo de eventos | Obtener datos operacionales de agencias de organización de eventos | 2 semanas | Lead developer | Utilizar la base el módulo de tienda en línea | No iniciado | Sin ajustes |
| Integración de plataformas | Módulo de agente IA | Implementar agente IA generativa | 3 semanas | Scrum Master | Latencias, costos y consumos de créditos del agente. | No iniciado | Sin ajustes |
| Calidad de software | Pruebas QA | Obtener software de pruebas | 3 semanas | Scrum Master | Documentación sobre los criterios de aceptación para las historias de usuario. | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos | Desplegar sistema | Servicio de hosting web | 1 semana | Lead developer | Automatizar el despliegue | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión de riesgos | Plan de mantención | Documento indicando un plan de mantención para el sistema | 2 semanas | Product Owner | Documentación técnica generada durante el desarrollo del sistema | No iniciado | Sin ajustes |
| GEstión de proyectos | Aceptación final y cierre del proyecto | Documento que indica la aprobación y cierre final del proyecto | 1 semana | Product Owner | Cumplimiento de las historias de usuario y la aprobación del cliente | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Los factores que han facilitado el desarrollo establecido del plan de trabajo son las reuniones diarias del equipo, donde comunicamos nuestros avances y señalamos las dificultades que hemos tenido, con el objetivo de encontrar soluciones en conjunto, esto permite detectar problemas de forma temprana, evitando que alguien quede bloqueado por mucho tiempo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Como actividad definida fue el diseño del modelo de datos del proyecto el cual fue creada pero posteriormente eliminada debido que la decisión técnica fue que se realizaría a medida que el proyecto se iba desarrollando y no en un principio.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Historia diseñar estructuras de vistas (retrasado): Esta historia esta retrasada respecto a la planificación original. Por el tiempo que demandaría completarla, se organizó en dos sprints, para repartir la carga de trabajo y no concentrar todo el esfuerzo en un solo sprint.